Информация

о результатах контрольного мероприятия

**«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств за 2020 год при осуществлении муниципальных закупок администрацией Сосновоборского городского округа на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ детской площадки в районе жилых домов 6 и 8 по ул. Машиностроителей**

**в г. Сосновый Бор Ленинградской области»**

на объекте: Администрация Сосновоборского городского округа, отдел капитального строительства.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 15 марта 2021 года по 26 марта 2021 года, с 07 апреля 2021 г. по 22 апреля 2021 г.

**Проверяемый период деятельности**: 2020 г.

**Предмет контрольного мероприятия:** средства бюджета городского округа.

По результатам контрольного мероприятия нецелевого использования средств, предоставленных из бюджета городского округа, не выявлено.

1. Индикатор эффективности Подпрограммы А «Строительство объектов городского хозяйства в Сосновоборском городском округе на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2024 годы» не является показательными при оценке эффективности Подпрограммы, не показывает реальные достижения показателей Подпрограммы.

2. Нарушений при проведении процедуры закупок, в отношении проверяемых контрактов не установлено.

3. Были выявлены нарушения Администрацией муниципального образования Сосновоборского городского округа статьи 759 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ, п. 1 части 1 ст. 94, ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. При разработке Локально-сметного расчета №15/20-Машиностроителей-2020-СМ/1 на строительство детской площадки в районе жилых домов 6 и 8 по ул. Машиностроителей в г. Сосновый Бор Ленинградской области были допущены отклонения от утвержденной проектной документации, не оказывающие негативного влияния на характеристики его надежности и безопасности.

5. Использование гранитного отсева для устройства покрытия детских площадок, при соблюдении требований к фракции, экологичности и минимальной толщины слоя не является нарушением «ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

Существующая конструкция покрытия детской площадки (песчаное основание h = 100 мм, щебеночное основание с расклинцовкой h = 150 мм, гравийная крошка h = 50 мм) является основанием для дальнейшего выполнения работ по устройству покрытия детской площадки.

6. Изменения Муниципального контракта №680 от 16.10.2020 г., в части изменения работ по благоустройству – монтаж МАФ, не были оформлены в соответствии со статьей 759 "Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7. Установленное игровое оборудование соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкции методом испытаний. Общие требования».

По результатам контрольного мероприятия для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений КСП Сосновоборского городского округа в адрес администрации Сосновоборского городского округа направлены предложения.