

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 02/10/2019 № 2079

Об утверждении краткосрочного плана реализации

в 2020 – 2022 годах региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Ленинградской области, на 2014-2043 г.г.

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 9 областного закона Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82 – оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 27 марта 2018 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», постановления Правительства Ленинградской области от 23 июля 2019 года № 345 «О Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы» в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 - 2043 годы (утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 508), администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах (Приложение № 1).
2. Утвердить реестр многоквартирных домов расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году (Приложение № 2).
3. Утвердить реестр многоквартирных домов расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году (Приложение № 3).
4. Утвердить реестр многоквартирных домов расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2022 году (Приложение № 4).
5. Утвердить реестр многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2020 году (Приложение № 5).
6. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».
7. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г.

Глава

Сосновоборского городского округа М.В.Воронков

Исполнитель:

Долотова Н.В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Сосновоборского городского округа  от 02/10/2019 № 2079  (Приложение № 1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2020-2022 годах | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | | | | | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета |  |
| за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | чел. | руб. |  |  | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | просп. Героев, д. 11 | 1984 |  | кирпич | 10 | 2 046,80 | 87 | 17 564 414,46 |  |  |  | 17 564 414,46 | 30.12.22 | РО |
| 2 | просп. Героев, д. 12 | 1974 |  | кирпич | 5 | 1 367,70 | 58 | 901 385,73 |  |  |  | 901 385,73 | 30.12.22 | РО |
| 3 | просп. Героев, д. 14 | 1974 |  | кирпич | 5 | 11 019,50 | 496 | 3 381 338,60 |  |  |  | 3 381 338,60 | 30.12.22 | РО |
| 4 | просп. Героев, д. 22 | 1975 |  | кирпич | 5 | 6 677,50 | 304 | 2 316 776,60 |  |  |  | 2 316 776,60 | 30.12.22 | РО |
| 5 | просп. Героев, д. 23 | 1984 |  | кирпич | 10 | 2 006,50 | 88 | 16 907 324,38 |  |  |  | 16 907 324,38 | 30.12.22 | РО |
| 6 | просп. Героев, д. 24 | 1975 |  | кирпич | 5 | 1 389,10 | 68 | 905 908,88 |  |  |  | 905 908,88 | 30.12.22 | РО |
| 7 | просп. Героев, д. 26 | 1975 |  | кирпич | 5 | 1 379,02 | 65 | 903 826,94 |  |  |  | 903 826,94 | 30.12.22 | РО |
| 8 | просп. Героев, д. 28 | 1976 |  | кирпич | 9 | 1 928,7 | 73 | 1 196 288,37 |  |  |  | 1 196 288,37 | 30.12.22 | РО |
| 9 | просп. Героев, д. 30 | 1975 |  | кирпич | 9 | 1 924,5 | 76 | 1 177 687,20 |  |  |  | 1 177 687,20 | 30.12.22 | РО |
| 10 | просп. Героев, д. 32 | 1975 |  | кирпич | 9 | 1 949,2 | 67 | 1 187 867,14 |  |  |  | 1 187 867,14 | 30.12.22 | РО |
| 11 | просп. Героев, д. 34 | 1976 |  | кирпич | 9 | 1 889,5 | 83 | 1 180 617,81 |  |  |  | 1 180 617,81 | 30.12.22 | РО |
| 12 | просп. Героев, д. 38 | 1976 |  | кирпич | 5 | 1 356,7 | 57 | 889 712,60 |  |  |  | 889 712,60 | 30.12.22 | РО |
| 13 | просп. Героев, д. 4 | 1976 |  | кирпич | 12 | 3 931,20 | 165 | 1 588 492,22 |  |  |  | 1 588 492,22 | 30.12.22 | РО |
| 14 | просп. Героев, д. 40 | 1976 |  | кирпич | 5 | 2 749,9 | 132 | 1 201 493,19 |  |  |  | 1 201 493,19 | 30.12.22 | РО |
| 15 | просп. Героев, д. 42 | 1977 |  | кирпич | 5 | 1 596,2 | 70 | 913 407,80 |  |  |  | 913 407,80 | 30.12.22 | РО |
| 16 | просп. Героев, д. 44 | 1977 |  | кирпич | 5 | 1 356,9 | 55 | 922 811,19 |  |  |  | 922 811,19 | 30.12.22 | РО |
| 17 | просп. Героев, д. 50 | 1977 |  | кирпич | 12 | 4 489,0 | 180 | 1 872 472,83 |  |  |  | 1 872 472,83 | 30.12.22 | РО |
| 18 | просп. Героев, д. 52 | 1977 |  | кирпич | 5 | 2 724,9 | 101 | 1 034 567,93 |  |  |  | 1 034 567,93 | 30.12.22 | РО |
| 19 | просп. Героев, д. 54 | 1977 |  | кирпич | 9 | 1 954,4 | 77 | 1 190 259,11 |  |  |  | 1 190 259,11 | 30.12.22 | РО |
| 20 | просп. Героев, д. 56 | 1973 |  | блочный | 5 | 4 437,1 | 203 | 1 639 743,93 |  |  |  | 1 639 743,93 | 30.12.22 | РО |
| 21 | просп. Героев, д. 58 | 1977 |  | кирпич | 9 | 1 913,0 | 77 | 1 183 426,30 |  |  |  | 1 183 426,30 | 30.12.22 | РО |
| 22 | просп. Героев, д. 6 | 1976 |  | кирпич | 12 | 4 001,30 | 157 | 1 684 243,21 |  |  |  | 1 684 243,21 | 30.12.22 | РО |
| 23 | просп. Героев, д. 60 | 1973 |  | блочный | 5 | 4 341,3 | 211 | 1 619 657,19 |  |  |  | 1 619 657,19 | 30.12.22 | РО |
| 24 | просп. Героев, д. 61 | 1987 |  | кирпич | 9 | 4 732,6 | 230 | 1 927 621,57 |  |  |  | 1 927 621,57 | 30.12.22 | РО |
| 25 | просп. Героев, д. 62 | 1977 |  | кирпич | 9 | 1 953,7 | 76 | 1 237 561,02 |  |  |  | 1 237 561,02 | 30.12.22 | РО |
| 26 | просп. Героев, д. 63 | 1986 |  | кирпич | 9 | 4 732,4 | 244 | 2 159 680,41 |  |  |  | 2 159 680,41 | 30.12.22 | РО |
| 27 | просп. Героев, д. 8 | 1974 |  | кирпич | 12 | 3 983,30 | 169 | 1 674 074,60 |  |  |  | 1 674 074,60 | 30.12.22 | ССРО |
| 28 | ул. 50 лет Октября, д. 10 | 1968 |  | кирпич | 5 | 2 491,0 | 73 | 13 943 911,83 |  |  |  | 13 943 911,83 | 30.12.22 | РО |
| 29 | ул. 50 лет Октября, д. 12 | 1968 |  | кирпич | 5 | 2 853,0 | 85 | 15 855 339,74 |  |  |  | 15 855 339,74 | 30.12.22 | РО |
| 30 | ул. 50 лет Октября, д. 14 | 1969 |  | кирпич | 5 | 3185,7 | 132 | 26 797 716,00 |  |  |  | 26 797 716,00 | 30.12.22 | РО |
| 31 | ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1970 |  | кирпич | 9 | 5682 | 248 | 41 489 014,94 |  |  |  | 41 489 014,94 | 30.12.22 | РО |
| 32 | ул. 50 лет Октября, д. 17 | 1971 |  | кирпич | 9 | 5546,8 | 247 | 2 167 214,58 |  |  |  | 2 167 214,58 | 30.12.22 | РО |
| 33 | ул. 50 лет Октября, д. 19 | 1971 |  | кирпич | 9 | 5596,2 | 268 | 1 595 796,85 |  |  |  | 1 595 796,85 | 30.12.22 | РО |
| 34 | ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2 646,3 | 95 | 1 029 533,58 |  |  |  | 1 029 533,58 | 30.12.22 | РО |
| 35 | ул. 50 лет Октября, д. 8 | 1968 |  | кирпич | 5 | 3 185,7 | 132 | 19 034 341,62 |  |  |  | 19 034 341,62 | 30.12.22 | РО |
| 36 | ул. Высотная, д. 1 | 1967 |  | кирпич | 9 | 2 050,2 | 23 | 1 407 050,49 |  |  |  | 1 407 050,49 | 30.12.22 | РО |
| 37 | ул. Высотная, д. 2 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2 575,6 | 105 | 880 415,53 |  |  |  | 880 415,53 | 30.12.22 | РО |
| 38 | ул. Высотная, д. 3 | 1968 |  | кирпич | 9 | 1 951,7 | 81 | 16 816 539,93 |  |  |  | 16 816 539,93 | 30.12.22 | РО |
| 39 | ул. Высотная, д. 4 | 1968 |  | кирпич | 5 | 2 787,6 | 132 | 1 048 086,66 |  |  |  | 1 048 086,66 | 30.12.22 | РО |
| 40 | ул. Высотная, д. 5 | 1968 |  | кирпич | 9 | 1 954,6 | 73 | 1 334 474,57 |  |  |  | 1 334 474,57 | 30.12.22 | РО |
| 41 | ул. Высотная, д. 7 | 1968 |  | кирпич | 9 | 1 981,3 | 87 | 1 406 154,11 |  |  |  | 1 406 154,11 | 30.12.22 | РО |
| 42 | ул. Высотная, д. 9 | 1969 |  | кирпич | 9 | 1 978,3 | 79 | 1 044 666,96 |  |  |  | 1 044 666,96 | 30.12.22 | РО |
| 43 | ул. Комсомольская, д. 12 | 1966 |  | кирпич | 5 | 3 069,9 | 136 | 18 549 884,94 |  |  |  | 18 549 884,94 | 30.12.22 | РО |
| 44 | ул. Комсомольская, д. 13 | 1967 |  | кирпич | 5 | 3 089,6 | 280 | 187 483,24 |  |  |  | 187 483,24 | 30.12.22 | РО |
| 45 | ул. Комсомольская, д. 14 | 1967 |  | кирпич | 5 | 3 226,9 | 146 | 1 120 387,14 |  |  |  | 1 120 387,14 | 30.12.22 | РО |
| 46 | ул. Комсомольская, д. 2 | 1962 |  | кирпич | 3 | 1 499,50 | 87 | 1 945 403,65 |  |  |  | 1 945 403,65 | 30.12.22 | РО |
| 47 | ул. Комсомольская, д. 20 | 1973 |  | кирпич | 12 | 3 826,9 | 137 | 1 588 492,22 |  |  |  | 1 588 492,22 | 30.12.22 | ССРО |
| 48 | ул. Комсомольская, д. 21 | 1964 |  | кирпич | 5 | 3 716,1 | 168 | 2 444 229,40 |  |  |  | 2 444 229,40 | 30.12.22 | РО |
| 49 | ул. Комсомольская, д. 21а | 1964 |  | кирпич | 5 | 3716,1 | 206 | 20 191 020,74 |  |  |  | 20 191 020,74 | 30.12.22 | РО |
| 50 | ул. Комсомольская, д. 3 | 1961 |  | кирпич | 3 | 1 522,6 | 69 | 418 546,72 |  |  |  | 418 546,72 | 30.12.22 | РО |
| 51 | ул. Комсомольская, д. 4 | 1961 |  | кирпич | 3 | 949,7 | 69 | 6 743 740,45 |  |  |  | 6 743 740,45 | 30.12.22 | РО |
| 52 | ул. Комсомольская, д. 5 | 1961 |  | кирпич | 3 | 1 517,0 | 70 | 1 498 859,15 |  |  |  | 1 498 859,15 | 30.12.22 | РО |
| 53 | ул. Комсомольская, д. 6 | 1962 |  | кирпич | 3 | 1 484,6 | 74 | 6 032 708,61 |  |  |  | 6 032 708,61 | 30.12.22 | РО |
| 54 | ул. Комсомольская, д. 7 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 043,8 | 96 | 1 583 795,03 |  |  |  | 1 583 795,03 | 30.12.22 | РО |
| 55 | ул. Комсомольская, д. 8 | 1963 |  | кирпич | 4 | 1 518,8 | 71 | 1 889 571,31 |  |  |  | 1 889 571,31 | 30.12.22 | РО |
| 56 | ул. Комсомольская, д. 9 | 1966 |  | кирпич | 5 | 3 299,9 | 109 | 1 376 653,51 |  |  |  | 1 376 653,51 | 30.12.22 | РО |
| 57 | ул. Космонавтов, д. 10 | 1972 |  | кирпич | 9 | 2 001,9 | 77 | 1 369 006,22 |  |  |  | 1 369 006,22 | 30.12.22 | РО |
| 58 | ул. Космонавтов, д. 12 | 1971 |  | кирпич | 9 | 2005 | 91 | 1 443 772,35 |  |  |  | 1 443 772,35 | 30.12.22 | РО |
| 59 | ул. Космонавтов, д. 16 | 1971 |  | кирпич | 9 | 2015,5 | 97 | 1 460 585,74 |  |  |  | 1 460 585,74 | 30.12.22 | РО |
| 60 | ул. Космонавтов, д. 18 | 1970 |  | кирпич | 9 | 2011,7 | 56 | 1 348 049,16 |  |  |  | 1 348 049,16 | 30.12.22 | РО |
| 61 | ул. Космонавтов, д. 20 | 1971 |  | кирпич | 9 | 1991,6 | 84 | 1 422 241,51 |  |  |  | 1 422 241,51 | 30.12.22 | РО |
| 62 | ул. Космонавтов, д. 24 | 1980 |  | кирпич | 9 | 6080,6 | 443 | 130 000,00 |  |  |  | 130 000,00 | 30.12.22 | РО |
| 63 | ул. Космонавтов, д. 26 | 1982 |  | кирпич | 9 | 6148,4 | 333 | 2 069 205,56 |  |  |  | 2 069 205,56 | 30.12.22 | РО |
| 64 | ул. Космонавтов, д. 6 | 1967 |  | кирпич | 5 | 3331,7 | 170 | 925 483,04 |  |  |  | 925 483,04 | 30.12.22 | РО |
| 65 | ул. Космонавтов, д. 8 | 1971 |  | кирпич | 9 | 1930 | 81 | 1 345 534,41 |  |  |  | 1 345 534,41 | 30.12.22 | РО |
| 66 | ул. Красных Фортов, д. 1 | 1974 |  | кирпич | 5 | 5 544,40 | 226 | 2 052 735,50 |  |  |  | 2 052 735,50 | 30.12.22 | РО |
| 67 | ул. Красных Фортов, д. 13 | 1974 |  | кирпич | 9 | 6040,8 | 220 | 15 331 241,61 |  |  |  | 15 331 241,61 | 30.12.22 | РО |
| 68 | ул. Красных Фортов, д. 15 | 1975 |  | кирпич | 9 | 6 556,4 | 264 | 2 510 866,65 |  |  |  | 2 510 866,65 | 30.12.22 | РО |
| 69 | ул. Красных Фортов, д. 16 | 1976 |  | кирпич | 5 | 8 181,3 | 380 | 2 578 165,06 |  |  |  | 2 578 165,06 | 30.12.22 | РО |
| 70 | ул. Красных Фортов, д. 17 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 122,3 | 184 | 1 677 795,89 |  |  |  | 1 677 795,89 | 30.12.22 | РО |
| 71 | ул. Красных Фортов, д. 18 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 091,3 | 188 | 1 599 914,85 |  |  |  | 1 599 914,85 | 30.12.22 | РО |
| 72 | ул. Красных Фортов, д. 2 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 657,50 | 196 | 2 112 462,35 |  |  |  | 2 112 462,35 | 30.12.22 | РО |
| 73 | ул. Красных Фортов, д. 20 | 1976 |  | кирпич | 5 | 2 725,90 | 110 | 20 718 368,38 |  |  |  | 20 718 368,38 | 30.12.22 | РО |
| 74 | ул. Красных Фортов, д. 4 | 1972 |  | кирпич | 5 | 3 093,2 | 145 | 13 719 909,38 |  |  |  | 13 719 909,38 | 30.12.22 | РО |
| 75 | ул. Красных Фортов, д. 5 | 1972 |  | панельный | 5 | 4 314,1 | 256 | 33 895 558,42 |  |  |  | 33 895 558,42 | 30.12.22 | РО |
| 76 | ул. Красных Фортов, д. 6 | 1972 |  | кирпич | 5 | 1 333,8 | 49 | 1 063 308,03 |  |  |  | 1 063 308,03 | 30.12.22 | РО |
| 77 | ул. Красных Фортов, д. 7 | 1972 |  | панельный | 5 | 4 387,6 | 232 | 1 736 704,34 |  |  |  | 1 736 704,34 | 30.12.22 | РО |
| 78 | ул. Красных Фортов, д. 8 | 1973 |  | кирпич | 5 | 1 359,9 | 51 | 1 072 187,20 |  |  |  | 1 072 187,20 | 30.12.22 | РО |
| 79 | ул. Красных Фортов, д. 9 | 1972 |  | панельный | 5 | 4452,8 | 218 | 1 736 952,35 |  |  |  | 1 736 952,35 | 30.12.22 | РО |
| 80 | ул. Ленинградская, д. 1 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 157,40 | 14 | 1 342 765,49 |  |  |  | 1 342 765,49 | 30.12.22 | РО |
| 81 | ул. Ленинградская, д. 10 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2 258,1 | 75 | 14 420 546,26 |  |  |  | 14 420 546,26 | 30.12.22 | РО |
| 82 | ул. Ленинградская, д. 12 | 1969 |  | кирпич | 5 | 3708,3 | 169 | 26 264 385,41 |  |  |  | 26 264 385,41 | 30.12.22 | РО |
| 83 | ул. Ленинградская, д. 14 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2575,6 | 112 | 8 126 714,65 |  |  |  | 8 126 714,65 | 30.12.22 | РО |
| 84 | ул. Ленинградская, д. 16 | 1970 |  | кирпич | 9 | 1971,1 | 90 | 20 399 779,06 |  |  |  | 20 399 779,06 | 30.12.22 | РО |
| 85 | ул. Ленинградская, д. 18 | 1969 |  | кирпич | 9 | 1971,2 | 72 | 18 665 623,64 |  |  |  | 18 665 623,64 | 30.12.22 | РО |
| 86 | ул. Ленинградская, д. 2 | 1969 |  | кирпич | 9 | 1 968,70 | 64 | 1 360 077,84 |  |  |  | 1 360 077,84 | 30.12.22 | РО |
| 87 | ул. Ленинградская, д. 22 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2570,6 | 97 | 18 029 469,65 |  |  |  | 18 029 469,65 | 30.12.22 | РО |
| 88 | ул. Ленинградская, д. 24 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2554,9 | 110 | 15 063 883,06 |  |  |  | 15 063 883,06 | 30.12.22 | РО |
| 89 | ул. Ленинградская, д. 26 | 1970 |  | кирпич | 5 | 2208,3 | 90 | 13 181 693,62 |  |  |  | 13 181 693,62 | 30.12.22 | РО |
| 90 | ул. Ленинградская, д. 28 | 1988 |  | кирпич | 9 | 5343,7 | 224 | 1 841 139,17 |  |  |  | 1 841 139,17 | 30.12.22 | РО |
| 91 | ул. Ленинградская, д. 4 | 1989 |  | кирпич | 9 | 1 988,5 | 72 | 1 062 909,80 |  |  |  | 1 062 909,80 | 30.12.22 | РО |
| 92 | ул. Ленинградская, д. 6 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2 019,2 | 79 | 12 632 112,44 |  |  |  | 12 632 112,44 | 30.12.22 | РО |
| 93 | ул. Ленинградская, д. 8 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2 760,0 | 141 | 1 929 456,39 |  |  |  | 1 929 456,39 | 30.12.22 | РО |
| 94 | ул. Ленинская, д. 1 | 1968 |  | кирпич | 3 | 957,2 | 58 | 1 578 024,20 |  |  |  | 1 578 024,20 | 30.12.22 | РО |
| 95 | ул. Ленинская, д. 11 | 1960 |  | кирпич | 2 | 639,40 | 42 | 1 112 817,09 |  |  |  | 1 112 817,09 | 30.12.22 | РО |
| 96 | ул. Ленинская, д. 2 | 1960 |  | кирпич | 2 | 636 | 34 | 643 979,42 |  |  |  | 643 979,42 | 30.12.22 | РО |
| 97 | ул. Ленинская, д. 4 | 1960 |  | кирпич | 2 | 638,9 | 39 | 1 039 860,37 |  |  |  | 1 039 860,37 | 30.12.22 | РО |
| 98 | ул. Ленинская, д. 5 | 1960 |  | кирпич | 2 | 640,8 | 31 | 1 024 799,51 |  |  |  | 1 024 799,51 | 30.12.22 | РО |
| 99 | ул. Ленинская, д. 7 | 1960 |  | кирпич | 3 | 644 | 29 | 87 651 828,00 |  |  |  | 87 651 828,00 | 30.12.22 | РО |
| 100 | ул. Ленинская, д. 8 | 1960 |  | кирпич | 2 | 640,5 | 25 | 1 083 024,54 |  |  |  | 1 083 024,54 | 30.12.22 | РО |
| 101 | ул. Ленинская, д. 9 | 1960 |  | кирпич | 2 | 639,6 | 20 | 836 203,50 |  |  |  | 836 203,50 | 30.12.22 | РО |
| 102 | ул. Малая Земля, д. 10 | 1972 |  | блочный | 5 | 4370,5 | 263 | 434 169,69 |  |  |  | 434 169,69 | 30.12.22 | РО |
| 103 | ул. Малая Земля, д. 12 | 1972 |  | блочный | 5 | 4374,2 | 228 | 1 793 591,18 |  |  |  | 1 793 591,18 | 30.12.22 | РО |
| 104 | ул. Малая Земля, д. 14 | 1972 |  | блочный | 5 | 4344 | 200 | 1 869 690,08 |  |  |  | 1 869 690,08 | 30.12.22 | РО |
| 105 | ул. Малая Земля, д. 16 | 1973 |  | панельный | 5 | 5484,7 | 302 | 685 167,78 |  |  |  | 685 167,78 | 30.12.22 | РО |
| 106 | ул. Малая Земля, д. 3 | 1972 |  | панельный | 5 | 4323,6 | 200 | 1 695 769,59 |  |  |  | 1 695 769,59 | 30.12.22 | РО |
| 107 | ул. Малая Земля, д. 6 | 1972 |  | блочный | 5 | 5492,3 | 272 | 2 179 835,20 |  |  |  | 2 179 835,20 | 30.12.22 | РО |
| 108 | ул. Малая Земля, д. 8 | 1972 |  | блочный | 5 | 4363,5 | 220 | 435 896,32 |  |  |  | 435 896,32 | 30.12.22 | РО |
| 109 | ул. Мира, д. 3 | 1980 |  | кирпич | 9 | 6661,8 | 435 | 1 939 509,92 |  |  |  | 1 939 509,92 | 30.12.22 | РО |
| 110 | ул. Мира, д. 5 | 1982 |  | кирпич | 9 | 5797,4 | 324 | 1 939 214,69 |  |  |  | 1 939 214,69 | 30.12.22 | РО |
| 111 | ул. Молодежная, д. 1 | 1973 |  | панельный | 9 | 9 647,90 | 399 | 2 403 761,74 |  |  |  | 2 403 761,74 | 30.12.22 | РО |
| 112 | ул. Молодежная, д. 15 | 1976 |  | кирпич | 5 | 5502 | 227 | 1 055 802,41 |  |  |  | 1 055 802,41 | 30.12.22 | РО |
| 113 | ул. Молодежная, д. 3 | 1973 |  | панельный | 5 | 4328,8 | 227 | 1 518 319,60 |  |  |  | 1 518 319,60 | 30.12.22 | РО |
| 114 | ул. Молодежная, д. 42 | 1989 |  | кирпич | 9 | 4714,7 | 265 | 1 943 257,20 |  |  |  | 1 943 257,20 | 30.12.22 | РО |
| 115 | ул. Молодежная, д. 54 | 1991 |  | кирпич | 9 | 3207,7 | 158 | 1 586 471,89 |  |  |  | 1 586 471,89 | 30.12.22 | РО |
| 116 | ул. Молодежная, д. 56 | 1990 |  | кирпич | 9 | 3264,5 | 136 | 1 565 945,70 |  |  |  | 1 565 945,70 | 30.12.22 | РО |
| 117 | ул. Молодежная, д. 7 | 1974 |  | блочный | 5 | 5400,9 | 271 | 1 869 054,33 |  |  |  | 1 869 054,33 | 30.12.22 | РО |
| 118 | ул. Молодежная, д. 9 | 1977 |  | кирпич | 12 | 3943,3 | 182 | 1 761 015,68 |  |  |  | 1 761 015,68 | 30.12.22 | РО |
| 119 | ул. Набережная, д. 19 | 1925 |  | дерево | 1 | 204,40 | 5 | 213 560,18 |  |  |  | 213 560,18 | 30.12.22 | РО |
| 120 | ул. Сибирская, д. 1 | 1970 |  | кирпич | 5 | 3 535,10 | 142 | 1 391 536,75 |  |  |  | 1 391 536,75 | 30.12.22 | РО |
| 121 | ул. Сибирская, д. 10 | 1969 |  | панельный | 5 | 2777,7 | 152 | 14 079 118,64 |  |  |  | 14 079 118,64 | 30.12.22 | РО |
| 122 | ул. Сибирская, д. 12 | 1969 |  | панельный | 5 | 2746,8 | 146 | 1 554 104,21 |  |  |  | 1 554 104,21 | 30.12.22 | РО |
| 123 | ул. Сибирская, д. 14 | 1970 |  | панельный | 5 | 4480,8 | 218 | 2 305 297,00 |  |  |  | 2 305 297,00 | 30.12.22 | РО |
| 124 | ул. Сибирская, д. 16 | 1970 |  | панельный | 5 | 4443,9 | 221 | 2 245 600,15 |  |  |  | 2 245 600,15 | 30.12.22 | РО |
| 125 | ул. Сибирская, д. 2 | 1969 |  | кирпич | 5 | 3047 | 256 | 1 370 974,97 |  |  |  | 1 370 974,97 | 30.12.22 | РО |
| 126 | ул. Сибирская, д. 3 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2520,9 | 119 | 983 149,72 |  |  |  | 983 149,72 | 30.12.22 | РО |
| 127 | ул. Сибирская, д. 4 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4222,9 | 254 | 1 370 130,90 |  |  |  | 1 370 130,90 | 30.12.22 | РО |
| 128 | ул. Сибирская, д. 6 | 1968 |  | панельный | 5 | 4425 | 245 | 1 455 337,43 |  |  |  | 1 455 337,43 | 30.12.22 | РО |
| 129 | ул. Сибирская, д. 8 | 1969 |  | панельный | 5 | 4452,4 | 242 | 1 838 591,90 |  |  |  | 1 838 591,90 | 30.12.22 | РО |
| 130 | ул. Советская, д. 15 | 1969 |  | кирпич | 2 | 443,9 | 21 | 1 011 601,18 |  |  |  | 1 011 601,18 | 30.12.22 | РО |
| 131 | ул. Солнечная, д. 11 | 1969 |  | кирпич | 5 | 3019,4 | 132 | 2 005 337,98 |  |  |  | 2 005 337,98 | 30.12.22 | РО |
| 132 | ул. Солнечная, д. 13 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2065,1 | 87 | 1 920 877,11 |  |  |  | 1 920 877,11 | 30.12.22 | РО |
| 133 | ул. Солнечная, д. 14 | 1969 |  | кирпич | 5 | 8396,1 | 357 | 3 697 080,99 |  |  |  | 3 697 080,99 | 30.12.22 | РО |
| 134 | ул. Солнечная, д. 15 | 1969 |  | панельный | 5 | 4335,2 | 279 | 20 112 824,00 |  |  |  | 20 112 824,00 | 30.12.22 | РО |
| 135 | ул. Солнечная, д. 17 | 1970 |  | панельный | 5 | 4475,1 | 225 | 20 992 522,40 |  |  |  | 20 992 522,40 | 30.12.22 | РО |
| 136 | ул. Солнечная, д. 20 | 1974 |  | кирпич | 5 | 2699 | 134 | 1 747 276,22 |  |  |  | 1 747 276,22 | 30.12.22 | РО |
| 137 | ул. Солнечная, д. 22 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4135,8 | 188 | 1 852 399,63 |  |  |  | 1 852 399,63 | 30.12.22 | ССРО |
| 138 | ул. Солнечная, д. 23 | 1972 |  | кирпич | 5 | 3288,1 | 205 | 1 982 440,90 |  |  |  | 1 982 440,90 | 30.12.22 | РО |
| 139 | ул. Солнечная, д. 25 | 1971 |  | кирпич | 5 | 2972,2 | 245 | 16 590 135,42 |  |  |  | 16 590 135,42 | 30.12.22 | РО |
| 140 | ул. Солнечная, д. 25а | 1985 |  | кирпич | 9 | 4610,8 | 231 | 6 637 795,70 |  |  |  | 6 637 795,70 | 30.12.22 | РО |
| 141 | ул. Солнечная, д. 26 | 1971 |  | блочный | 5 | 5186,9 | 256 | 4 857 608,29 |  |  |  | 4 857 608,29 | 30.12.22 | РО |
| 142 | ул. Солнечная, д. 3 | 1971 |  | кирпич | 9 | 1946,2 | 73 | 1 345 581,66 |  |  |  | 1 345 581,66 | 30.12.22 | РО |
| 143 | ул. Солнечная, д. 30 | 1977 |  | кирпич | 12 | 3979,8 | 180 | 1 900 544,42 |  |  |  | 1 900 544,42 | 30.12.22 | РО |
| 144 | ул. Солнечная, д. 32 | 1977 |  | кирпич | 12 | 3902,4 | 193 | 1 746 930,70 |  |  |  | 1 746 930,70 | 30.12.22 | РО |
| 145 | ул. Солнечная, д. 33 | 1974 |  | панельный | 9 | 7834,4 | 366 | 2 148 653,80 |  |  |  | 2 148 653,80 | 30.12.22 | РО |
| 146 | ул. Солнечная, д. 34 | 1973 |  | панельный | 5 | 4340,9 | 253 | 1 537 970,48 |  |  |  | 1 537 970,48 | 30.12.22 | РО |
| 147 | ул. Солнечная, д. 35 | 1974 |  | панельный | 9 | 7927,2 | 362 | 2 152 378,94 |  |  |  | 2 152 378,94 | 30.12.22 | РО |
| 148 | ул. Солнечная, д. 37 | 1975 |  | панельный | 9 | 7861,3 | 407 | 2 128 576,54 |  |  |  | 2 128 576,54 | 30.12.22 | РО |
| 149 | ул. Солнечная, д. 39 | 1975 |  | панельный | 9 | 7856,6 | 352 | 2 152 849,94 |  |  |  | 2 152 849,94 | 30.12.22 | РО |
| 150 | ул. Солнечная, д. 43 | 1977 |  | кирпич | 5 | 4150,1 | 187 | 1 609 576,82 |  |  |  | 1 609 576,82 | 30.12.22 | ССРО |
| 151 | ул. Солнечная, д. 45 | 1976 |  | блочный | 9 | 7833,7 | 380 | 2 256 725,70 |  |  |  | 2 256 725,70 | 30.12.22 | РО |
| 152 | ул. Солнечная, д. 47 | 1977 |  | кирпич | 5 | 4134,1 | 180 | 2 131 684,46 |  |  |  | 2 131 684,46 | 30.12.22 | РО |
| 153 | ул. Солнечная, д. 49 | 1978 |  | кирпич | 12 | 3 887,90 | 178 | 1 784 504,78 |  |  |  | 1 784 504,78 | 30.12.22 | РО |
| 154 | ул. Солнечная, д. 5 | 1971 |  | кирпич | 9 | 1965,8 | 85 | 1 377 704,77 |  |  |  | 1 377 704,77 | 30.12.22 | РО |
| 155 | ул. Солнечная, д. 7 | 1971 |  | кирпич | 9 | 1966,5 | 79 | 1 423 049,74 |  |  |  | 1 423 049,74 | 30.12.22 | РО |
| 156 | ул. Солнечная, д. 9 | 1970 |  | кирпич | 5 | 2065,5 | 78 | 1 931 632,53 |  |  |  | 1 931 632,53 | 30.12.22 | РО |
| 157 | Копорское шоссе, д. 6 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4036,2 | 171 | 16 338 425,40 |  |  |  | 16 338 425,40 | 30.12.22 | РО |
| **Итого** | |  |  |  |  | **538 043,92** | **4 909** | **827 253 401,17** |  |  |  | **827 253 401,17** |  |  |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Сосновоборского городского округа  от 02/10/2019 № 2079  (Приложение № 2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2020 году | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения |
|
|  |
| руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д.10 | 2055166,80 | 0,00 |  |  |  | 592,50 | 2055166,80 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д.14 | 8732294,40 | 0,00 |  |  |  | 714 | 8732294,40 |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д.15 | 9140443,20 | 0,00 |  |  |  | 640 | 9140443,20 |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 8 | 3221161,20 | 0,00 |  |  |  | 714 | 3221161,20 |
| 5 | ул. Комсомольская, д. 2 | 1026057,06 | 1026057,06 | 1026057,06 |  |  |  |  |
| 6 | ул. Комсомольская, д. 21 | 1533602,34 | 1533602,34 | 1533602,34 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Комсомольская, д. 21а | 1533602,34 | 1533602,34 | 1533602,34 |  |  |  |  |
| 8 | ул. Комсомольская, д. 4 | 1711501,06 | 630482,26 | 630482,26 |  |  | 26,33 | 1081018,80 |
| 9 | ул. Комсомольская, д. 5 | 596262,26 | 596262,26 | 596262,26 |  |  |  |  |
| 10 | ул. Комсомольская, д. 6 | 5252173,94 | 779251,94 | 779251,94 |  |  | 540 | 4472922,00 |
| 11 | ул. Комсомольская, д.7 | 860813,54 | 860813,54 | 860813,54 |  |  |  |  |
| 12 | ул. Комсомольская, д.8 | 821949,06 | 821949,06 | 821949,06 |  |  |  |  |
| 13 | ул. Красных Фортов, д.13 | 12615906,00 | 0,00 |  |  |  | 1129 | 12615906,00 |
| 14 | ул. Красных Фортов, д.20 | 6565350,00 | 0,00 |  |  |  | 771,6 | 6565350,00 |
| 15 | ул. Красных Фортов, д.5 | 11243295,60 | 0,00 |  |  |  | 1099 | 11243295,60 |
| 16 | ул. Ленинградская, д.10 | 2370546,00 | 0,00 |  |  |  | 792 | 2370546,00 |
| 17 | ул. Ленинградская, д.12 | 9599291,88 | 0,00 |  | 998,30 | 3289681,08 | 999,30 | 6309610,80 |
| 18 | ул. Ленинградская, д.14 | 6981903,60 | 0,00 |  |  |  | 702 | 6981903,60 |
| 19 | ул. Ленинградская, д.16 | 5426197,20 | 0,00 |  | 250,58 | 2054582,40 | 178,5 | 3371614,80 |
| 20 | ул. Ленинградская, д.18 | 3548998,80 | 0,00 |  |  |  | 150 | 3548998,80 |
| 21 | ул. Ленинградская, д.22 | 6483238,80 | 0,00 |  |  |  | 592,50 | 6483238,80 |
| 22 | ул. Ленинградская, д.6 | 2209564,80 | 0,00 |  |  |  | 600 | 2209564,80 |
| 23 | ул. Ленинская, д.11 | 596262,26 | 596262,26 | 596262,26 |  |  |  |  |
| 24 | ул. Ленинская, д. 4 | 596262,26 | 596262,26 | 596262,26 |  |  |  |  |
| 25 | ул. Ленинская, д.5 | 596262,26 | 596262,26 | 596262,26 |  |  |  |  |
| 26 | ул. Ленинская, д.8 | 596262,26 | 596262,26 | 596262,26 |  |  |  |  |
| 27 | ул. Солнечная, д.26 | 2883274,38 | 2883274,38 | 2883274,38 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию | | 108797643,30 | 13050344,22 | 13050344,22 | 1248,88 | 5344263,48 | 2184,30 | 90403035,60 |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем | | 111125912,86 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Сосновоборского городского округа  от 02/10/2019 № 2079  (Приложение № 3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реестр многоквартирных домов расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Подъезд | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы |
| Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |  | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | просп. Героев, д. 11 | 17564414,46 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2725,14 | 17564414,46 |  |  |  |
| 2 | просп. Героев, д. 23 | 16907324,38 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2725,14 | 16907324,38 |  |  |  |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 8 | 15322086,36 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2284,30 | 15322086,36 |  |  |  |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 10 | 11427280,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1733,50 | 11427280,20 |  |  |  |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 12 | 15243760,98 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2467,40 | 15243760,98 |  |  |  |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 14 | 17574327,54 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2778,90 | 17574327,54 |  |  |  |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 15 | 32090224,32 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5101,20 | 32090224,32 |  |  |  |
| 6 | ул. Высотная, д. 3 | 16215922,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2344,60 | 16215922,80 |  |  |  |
| 7 | ул. Комсомольская, д. 4 | 4827160,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027,40 | 4827160,80 |  |  |  |
| 8 | ул. Комсомольская, д. 12 | 18549884,94 | 751590,00 | 751590,00 |  |  |  | 13,00 | 81159,00 |  |  | 2560,40 | 17717135,94 |  |  |  |
| 9 | ул. Комсомольская, д. 21а | 18466423,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2669,60 | 18466423,92 |  |  |  |
| 10 | ул. Красных Фортов, д. 4 | 12996634,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2342,80 | 12996634,80 |  |  |  |
| 11 | ул. Красных Фортов, д. 5 | 22422438,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3527,10 | 22422438,00 |  |  |  |
| 12 | ул. Красных Фортов, д. 15 | 712649,00 | 712649,00 |  | 647792,00 | 50830,00 | 14027,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Красных Фортов, д. 20 | 13971510,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2705,10 | 13971510,00 |  |  |  |
| 14 | ул. Ленинградская, д. 6 | 10248648,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1944,50 | 10248648,00 |  |  |  |
| 15 | ул. Ленинградская, д. 8 | 1200529,64 | 1200529,64 | 1200529,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Ленинградская, д. 10 | 11868491,88 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2207,70 | 11868491,88 |  |  |  |
| 17 | ул. Ленинградская, д. 12 | 16451414,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2616,40 | 16451414,40 |  |  |  |
| 18 | ул. Ленинградская, д. 16 | 14811853,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2466,20 | 14811853,20 |  |  |  |
| 19 | ул. Ленинградская, д. 18 | 14617674,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2457,80 | 14617674,00 |  |  |  |
| 20 | ул. Ленинградская, д. 22 | 11084766,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993,90 | 11084766,00 |  |  |  |
| 21 | ул. Ленинградская, д. 24 | 14894366,40 | 0,00 |  |  |  |  | 671,60 | 2436652,80 |  |  | 2194,50 | 12457713,60 |  |  |  |
| 22 | ул. Ленинградская, д. 26 | 12947301,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2359,50 | 12947301,60 |  |  |  |
| 23 | ул. Ленинская, д. 1 | 751590,00 | 751590,00 | 751590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Ленинская, д. 7 | 87651828,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 3316 | 87651828,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Сибирская, д. 10 | 13620390,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2076,40 | 13620390,84 |  |  |  |
| 26 | ул. Солнечная, д. 15 | 19169011,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3159,60 | 19169011,20 |  |  |  |
| 27 | ул. Солнечная, д. 17 | 20048709,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3153,30 | 20048709,60 |  |  |  |
| 28 | ул. Солнечная, д. 25 | 16590135,42 | 1485677,82 | 1485677,82 |  |  |  |  |  |  |  | 3478,30 | 15104457,60 |  |  |  |
| 29 | ул. Солнечная, д. 25а | 5907206,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3890,00 | 5907206,26 |  |  |  |
| 30 | Копорское шоссе, д. 6 | 16338425,40 | 0,00 |  |  |  |  | 13,00 | 81159,00 |  |  | 3718,40 | 16257266,40 |  |  |  |
| Итого по муниципальному образованию | | 522494384,34 | 4902036,46 | 4189387,46 | 647792,00 | 50830,00 | 14027,00 | 697,60 | 2598970,80 | 0,00 | 87651828,00 | 74709,08 | 427341549,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем | | 533675764,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Сосновоборского городского округа  от 02/10/2019 № 2079  (Приложение № 4) | | | | | | | | |
| Реестр многоквартирных домов расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2022 году | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ | | | | | |
| Проектные работы | | | | | |
|
|
|
| руб. | ТС | ХВС/ГВС | электросети | крыша | подвал | фасад |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | просп. Героев, д. 12 | 901 385,73 |  |  |  | 221 099,75 | 123 642,26 | 556 643,72 |
| 2 | просп. Героев, д. 14 | 3 381 338,60 |  |  |  | 894 905,16 | 441 212,47 | 2 045 220,97 |
| 3 | просп. Героев, д. 22 | 2 316 776,60 |  |  |  | 616 252,63 | 270 904,82 | 1 429 619,15 |
| 4 | просп. Героев, д. 24 | 905 908,88 |  |  |  | 222 304,86 | 124 297,93 | 559 306,09 |
| 5 | просп. Героев, д. 26 | 903 826,94 |  |  |  | 217 516,11 | 124 832,81 | 561 478,02 |
| 6 | просп. Героев, д. 28 | 1 196 288,37 |  |  |  | 326 719,16 | 53 453,75 | 816 115,46 |
| 7 | просп. Героев, д. 30 | 1 177 687,20 |  |  |  | 321 021,30 | 52 578,02 | 804 087,88 |
| 8 | просп. Героев, д. 32 | 1 187 867,14 |  |  |  | 321 544,94 | 53 233,38 | 813 088,82 |
| 9 | просп. Героев, д. 34 | 1 180 617,81 |  |  |  | 321 919,01 | 52 715,99 | 805 982,81 |
| 10 | просп. Героев, д. 38 | 889 712,60 |  |  |  | 217 516,11 | 121 692,53 | 550 503,96 |
| 11 | просп. Героев, д. 4 | 1 588 492,22 |  |  |  | 481 965,16 | 74 651,70 | 1 031 875,36 |
| 12 | просп. Героев, д. 40 | 1 201 493,19 |  |  |  | 310 231,15 | 137 708,41 | 753 553,63 |
| 13 | просп. Героев, д. 42 | 913 407,80 |  |  |  | 224 302,83 | 125 384,95 | 563 720,02 |
| 14 | Героев, д. 44 | 922 811,19 |  |  |  | 226 808,21 | 126 748,04 | 569 254,94 |
| 15 | просп. Героев, д. 50 | 1 872 472,83 |  |  |  | 562 989,48 | 115 906,52 | 1 193 576,83 |
| 16 | просп. Героев, д. 52 | 1 034 567,93 |  |  |  | 223 319,70 | 249 700,14 | 561 548,09 |
| 17 | просп. Героев, д. 54 | 1 190 259,11 |  |  |  | 323 340,35 | 52 934,45 | 813 984,31 |
| 18 | просп. Героев, д. 56 | 1 639 743,93 |  |  |  | 443 920,30 | 146 922,65 | 1 048 900,98 |
| 19 | просп. Героев, д. 58 | 1 183 426,30 |  |  |  | 322 779,29 | 52 848,22 | 807 798,79 |
| 20 | просп. Героев, д. 6 | 1 684 243,21 |  |  |  | 512 388,84 | 79 262,00 | 1 092 592,37 |
| 21 | просп. Героев, д. 60 | 1 619 657,19 |  |  |  | 431 504,37 | 166 681,21 | 1 021 471,61 |
| 22 | просп. Героев, д. 61 | 1 927 621,57 |  |  |  | 533 338,26 | 142 016,00 | 1 252 267,31 |
| 23 | просп. Героев, д. 62 | 1 237 561,02 |  |  |  | 339 361,68 | 55 396,81 | 842 802,53 |
| 24 | просп. Героев, д. 63 | 2 159 680,41 | 275 427,66 |  |  | 528 824,86 | 112 687,91 | 1 242 739,98 |
| 25 | просп. Героев, д. 8 | 1 674 074,60 |  |  |  | 509 157,89 | 78 772,39 | 1 086 144,32 |
| 26 | ул. 50 лет Октября, д. 10 | 461 464,83 |  |  | 169 516,64 | 291 948,19 |  |  |
| 27 | ул. 50 лет Октября, д. 12 | 611 578,76 |  |  | 199 940,60 | 336 965,80 | 74 672,36 |  |
| 28 | ул. 50 лет Октября, д. 14 | 491 094,06 |  |  | 181 465,48 | 309 628,58 |  |  |
| 29 | ул. 50 лет Октября, д. 15 | 258 347,42 |  |  | 258 347,42 |  |  |  |
| 30 | ул. 50 лет Октября, д. 17 | 2 167 214,58 |  |  | 272 715,46 | 523 501,03 | 139 496,16 | 1 231 501,93 |
| 31 | ул. 50 лет Октября, д. 19 | 1 595 796,85 |  |  | 258 347,42 |  | 159 584,81 | 1 177 864,62 |
| 32 | ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1 029 533,58 |  |  | 169 930,51 |  | 146 054,98 | 713 548,09 |
| 33 | ул. 50 лет Октября, д. 8 | 491 094,06 |  |  | 181 465,48 | 309 628,58 |  |  |
| 34 | ул. Высотная, д. 1 | 1 407 050,49 |  |  | 168 797,50 | 339 573,65 | 55 429,39 | 843 249,95 |
| 35 | ул. Высотная, д. 2 | 880 415,53 |  |  |  |  | 163 189,16 | 717 226,37 |
| 36 | ул. Высотная, д. 3 | 600 617,13 |  |  | 168 755,15 | 339 498,83 | 92 363,15 |  |
| 37 | ул. Высотная, д. 4 | 1 048 086,66 |  |  | 171 220,00 |  | 163 318,57 | 713 548,09 |
| 38 | ул. Высотная, д. 5 | 1 334 474,57 |  |  | 160 571,42 | 325 297,82 | 35 490,19 | 813 115,14 |
| 39 | ул. Высотная, д. 7 | 1 406 154,11 |  |  | 168 593,09 | 339 361,68 | 55 396,81 | 842 802,53 |
| 40 | ул. Высотная, д. 9 | 1 044 666,96 |  |  | 160 571,42 |  | 70 980,40 | 813 115,14 |
| 41 | ул. Комсомольская, д. 13 | 187 483,24 |  |  |  |  | 187 483,24 |  |
| 42 | ул. Комсомольская, д. 14 | 1 120 387,14 |  |  |  |  | 156 716,86 | 963 670,28 |
| 43 | ул. Комсомольская, д. 2 | 919 346,59 | 140 397,34 | 138 250,93 |  |  | 138 974,83 | 501 723,49 |
| 44 | ул. Комсомольская, д. 20 | 1 588 492,22 |  |  |  | 481 965,16 | 74 651,70 | 1 031 875,36 |
| 45 | ул. Комсомольская, д. 21 | 910 627,06 |  |  |  |  | 169 159,14 | 741 467,92 |
| 46 | ул. Комсомольская, д. 21а | 190 994,48 |  |  |  |  | 190 994,48 |  |
| 47 | ул. Комсомольская, д. 3 | 418 546,72 | 140 772,36 | 138 521,30 |  |  | 139 253,06 |  |
| 48 | ул. Комсомольская, д. 4 | 205 078,59 | 89 245,22 | 115 833,37 |  |  |  |  |
| 49 | ул. Комсомольская, д. 5 | 902 596,89 |  |  |  |  | 550 534,10 | 352 062,79 |
| 50 | ул. Комсомольская, д. 6 | 780 534,67 | 140 772,36 | 138 521,30 |  |  |  | 501 241,01 |
| 51 | ул. Комсомольская, д. 7 | 722 981,49 |  |  |  |  | 166 488,17 | 556 493,32 |
| 52 | ул. Комсомольская, д. 8 | 1 067 622,25 | 186 271,24 | 148 600,74 |  |  | 158 874,70 | 573 875,57 |
| 53 | ул. Комсомольская, д. 9 | 1 376 653,51 |  |  | 186 937,43 | 316 637,32 | 105 372,54 | 767 706,22 |
| 54 | ул. Космонавтов, д. 10 | 1 369 006,22 |  |  | 160 770,85 | 341 884,93 | 53 235,30 | 813 115,14 |
| 55 | ул. Космонавтов, д. 12 | 1 443 772,35 |  |  | 168 818,35 | 339 498,83 | 92 363,15 | 843 092,02 |
| 56 | ул. Космонавтов, д. 16 | 1 460 585,74 |  |  | 168 818,35 | 356 312,22 | 92 363,15 | 843 092,02 |
| 57 | ул. Космонавтов, д. 18 | 1 348 049,16 |  |  | 159 973,44 | 342 616,31 | 35 344,57 | 810 114,84 |
| 58 | ул. Космонавтов, д. 20 | 1 422 241,51 |  |  | 160 770,85 | 341 884,93 | 106 470,59 | 813 115,14 |
| 59 | ул. Космонавтов, д. 26 | 2 069 205,56 |  |  |  | 599 005,20 | 122 843,95 | 1 347 356,41 |
| 60 | ул. Космонавтов, д. 6 | 925 483,04 |  |  |  |  | 184 015,12 | 741 467,92 |
| 61 | ул. Космонавтов, д. 8 | 1 345 534,41 |  |  | 159 915,94 | 340 352,26 | 35 335,62 | 809 930,59 |
| 62 | ул. Красных Фортов, д. 1 | 2 052 735,50 |  |  |  | 543 802,65 | 239 370,85 | 1 269 562,00 |
| 63 | ул. Красных Фортов, д. 13 | 2 715 335,61 | 462 956,48 | 381 337,03 | 574 533,23 | 1 296 508,87 |  |  |
| 64 | ул. Красных Фортов, д. 15 | 1 798 217,65 |  |  |  | 550 871,93 |  | 1 247 345,72 |
| 65 | ул. Красных Фортов, д. 16 | 2 578 165,06 |  |  |  | 667 850,83 | 366 703,81 | 1 543 610,42 |
| 66 | ул. Красных Фортов,д. 17 | 1 677 795,89 |  |  |  | 440 923,35 | 194 592,44 | 1 042 280,10 |
| 67 | ул. Красных Фортов, д. 18 | 1 599 914,85 |  |  |  | 407 211,68 | 224 899,22 | 967 803,95 |
| 68 | ул. Красных Фортов, д. 2 | 2 112 462,35 |  |  | 300 107,29 | 485 179,84 | 187 123,26 | 1 140 051,96 |
| 69 | ул. Красных Фортов, д. 20 | 181 508,38 |  |  | 181 508,38 |  |  |  |
| 70 | ул. Красных Фортов, д. 4 | 723 274,58 |  |  | 211 793,05 | 354 503,49 | 156 978,04 |  |
| 71 | ул. Красных Фортов, д. 5 | 229 824,82 |  |  | 229 824,82 |  |  |  |
| 72 | ул. Красных Фортов, д. 6 | 1 063 308,03 |  |  | 129 769,33 | 233 135,10 | 117 171,25 | 583 232,35 |
| 73 | ул. Красных Фортов, д. 7 | 1 736 704,34 |  |  | 230 823,41 | 382 157,84 | 211 268,30 | 912 454,79 |
| 74 | ул. Красных Фортов, д. 8 | 1 072 187,20 |  |  | 131 141,00 | 235 164,77 | 118 165,10 | 587 716,33 |
| 75 | ул. Красных Фортов, д. 9 | 1 736 952,35 |  |  | 231 071,42 | 382 157,84 | 211 268,30 | 912 454,79 |
| 76 | ул. Ленинградская, д. 1 | 1 342 765,49 | 196 770,36 | 200 985,14 | 164 349,43 |  |  | 627 616,22 |
| 77 | ул. Ленинградская, д. 10 | 181 508,38 |  |  | 181 508,38 |  |  |  |
| 78 | ул. Ленинградская, д. 12 | 213 679,13 |  |  | 213 679,13 |  |  |  |
| 79 | ул. Ленинградская, д. 14 | 1 144 811,05 |  |  | 164 329,88 | 284 273,47 |  | 696 207,70 |
| 80 | ул. Ленинградская, д. 16 | 161 728,66 |  |  | 161 728,66 |  |  |  |
| 81 | ул. Ленинградская, д. 18 | 498 950,84 |  |  | 159 409,24 | 339 541,60 |  |  |
| 82 | ул. Ленинградская, д. 2 | 1 360 077,84 |  |  | 159 409,24 | 339 541,60 | 52 880,80 | 808 246,20 |
| 83 | ул. Ленинградская, д. 22 | 461 464,85 |  |  | 169 516,66 | 291 948,19 |  |  |
| 84 | ул. Ленинградская, д. 24 | 169 516,66 |  |  | 169 516,66 |  |  |  |
| 85 | ул. Ленинградская, д. 26 | 234 392,02 |  |  | 169 516,66 |  | 64 875,36 |  |
| 86 | ул. Ленинградская, д. 28 | 1 841 139,17 |  |  | 330 393,23 |  | 66 142,30 | 1 444 603,64 |
| 87 | ул. Ленинградская, д. 4 | 1 062 909,80 |  |  | 157 464,92 |  | 104 673,16 | 800 771,72 |
| 88 | ул. Ленинградская, д. 6 | 173 899,64 |  |  | 173 899,64 |  |  |  |
| 89 | ул. Ленинградская, д. 8 | 728 926,75 |  |  |  |  |  | 728 926,75 |
| 90 | ул. Ленинская, д. 1 | 826 434,20 |  |  |  |  |  | 826 434,20 |
| 91 | ул. Ленинская, д. 11 | 516 554,83 |  |  |  |  | 128 815,93 | 387 738,90 |
| 92 | ул. Ленинская, д. 2 | 643 979,42 | 132 862,43 | 67 409,76 |  |  | 29 676,61 | 414 030,62 |
| 93 | ул. Ленинская, д. 4 | 443 598,11 |  |  |  |  | 29 668,97 | 413 929,14 |
| 94 | ул. Ленинская, д. 5 | 428 537,25 |  |  |  |  | 28 614,86 | 399 922,39 |
| 95 | ул. Ленинская, д. 8 | 486 762,28 |  |  |  |  | 86 027,92 | 400 734,36 |
| 96 | ул. Ленинская, д. 9 | 836 203,50 | 109 179,90 | 131 648,00 | 116 575,78 |  | 84 561,34 | 394 238,48 |
| 97 | ул. Малая Земля, д. 10 | 434 169,69 |  |  | 251 572,45 |  | 182 597,24 |  |
| 98 | ул. Малая Земля, д. 12 | 1 793 591,18 |  |  | 249 589,94 | 410 430,61 | 158 655,36 | 974 915,27 |
| 99 | ул. Малая Земля, д. 14 | 1 869 690,08 |  |  | 261 645,95 | 428 269,59 | 165 449,26 | 1 014 325,28 |
| 100 | ул. Малая Земля, д. 16 | 685 167,78 |  |  |  | 441 573,50 | 243 594,28 |  |
| 101 | ул. Малая Земля, д. 3 | 1 695 769,59 |  |  | 224 288,41 | 372 992,58 | 206 281,81 | 892 206,79 |
| 102 | ул. Малая Земля, д. 6 | 2 179 835,20 |  |  | 310 780,87 | 500 973,27 | 193 138,12 | 1 174 942,94 |
| 103 | ул. Малая Земля, д. 8 | 435 896,32 |  |  | 252 622,72 |  | 183 273,60 |  |
| 104 | ул. Мира, д. 3 | 1 939 509,92 |  |  |  | 550 833,92 | 141 409,20 | 1 247 266,80 |
| 105 | ул. Мира, д. 5 | 1 939 214,69 |  |  |  | 550 745,27 | 141 386,86 | 1 247 082,56 |
| 106 | ул. Молодежная, д. 1 | 2 403 761,74 |  |  |  | 679 805,72 | 208 713,26 | 1 515 242,76 |
| 107 | ул. Молодежная, д. 15 | 1 055 802,41 |  |  |  |  | 496 846,63 | 558 955,78 |
| 108 | ул. Молодежная, д. 3 | 1 518 319,60 |  |  |  | 385 471,93 | 213 071,38 | 919 776,29 |
| 109 | ул. Молодежная, д. 42 | 1 943 257,20 |  |  |  | 543 575,95 | 167 495,03 | 1 232 186,22 |
| 110 | ул. Молодежная, д. 54 | 1 586 471,89 |  |  |  | 444 814,09 | 114 677,71 | 1 026 980,09 |
| 111 | ул. Молодежная, д. 56 | 1 565 945,70 |  |  |  | 445 548,76 | 91 890,36 | 1 028 506,58 |
| 112 | ул. Молодежная, д. 7 | 1 869 054,33 |  |  |  | 500 973,27 | 193 138,12 | 1 174 942,94 |
| 113 | ул. Молодежная, д. 9 | 1 761 015,68 |  |  |  | 528 134,77 | 108 864,13 | 1 124 016,78 |
| 114 | ул. Набережная, д. 19 | 213 560,18 |  |  |  |  |  | 213 560,18 |
| 115 | ул. Сибирская, д. 1 | 1 391 536,75 |  |  | 207 249,25 | 347 780,17 |  | 836 507,33 |
| 116 | ул. Сибирская, д. 10 | 458 727,80 |  |  | 168 412,86 | 290 314,94 |  |  |
| 117 | ул. Сибирская, д. 12 | 1 554 104,21 |  |  | 167 855,56 |  | 678 515,71 | 707 732,94 |
| 118 | ул. Сибирская, д. 14 | 2 305 297,00 |  |  | 238 305,50 | 393 733,35 | 735 230,65 | 938 027,50 |
| 119 | ул. Сибирская, д. 16 | 2 245 600,15 |  |  | 229 196,51 | 380 255,02 | 727 897,56 | 908 251,06 |
| 120 | ул. Сибирская, д. 2 | 1 370 974,97 | 251 260,81 | 213 088,75 |  |  | 93 413,78 | 813 211,63 |
| 121 | ул. Сибирская, д. 3 | 983 149,72 |  |  | 170 181,05 |  | 97 633,98 | 715 334,69 |
| 122 | ул. Сибирская, д. 4 | 1 370 130,90 | 251 107,13 | 212 949,17 |  |  | 93 353,40 | 812 721,20 |
| 123 | ул. Сибирская, д. 6 | 1 455 337,43 |  |  | 235 047,68 |  | 292 911,73 | 927 378,02 |
| 124 | ул. Сибирская, д. 8 | 1 838 591,90 |  |  | 234 093,94 | 387 501,62 | 292 736,08 | 924 260,26 |
| 125 | ул. Советская, д. 15 | 1 011 601,18 | 117 389,89 | 139 492,78 | 125 761,46 | 215 221,04 |  | 413 736,01 |
| 126 | ул. Солнечная, д. 11 | 2 005 337,98 |  |  | 201 173,05 | 338 789,34 | 564 270,04 | 816 644,68 |
| 127 | ул. Солнечная, д. 13 | 1 920 877,11 |  |  | 201 173,05 | 338 789,34 | 564 270,04 | 816 644,68 |
| 128 | ул. Солнечная, д. 14 | 3 697 080,99 |  |  |  | 937 956,54 | 618 794,00 | 2 140 330,45 |
| 129 | ул. Солнечная, д. 15 | 943 812,80 |  |  | 263 703,49 |  | 680 109,31 |  |
| 130 | ул. Солнечная, д. 17 | 943 812,80 |  |  | 263 703,49 |  | 680 109,31 |  |
| 131 | ул. Солнечная, д. 20 | 1 747 276,22 |  |  |  | 308 550,33 | 688 885,56 | 749 840,33 |
| 132 | ул. Солнечная, д. 22 | 1 852 399,63 |  |  |  | 395 398,32 | 515 295,55 | 941 705,76 |
| 133 | ул. Солнечная, д. 23 | 1 982 440,90 | 251 326,67 | 213 148,56 |  |  | 704 543,86 | 813 421,81 |
| 134 | ул. Солнечная, д. 25а | 730 589,44 |  |  |  | 558 560,58 | 172 028,86 |  |
| 135 | ул. Солнечная, д. 26 | 1 974 333,91 | 274 511,14 | 234 203,70 |  |  | 578 211,53 | 887 407,54 |
| 136 | ул. Солнечная, д. 3 | 1 345 581,66 |  |  | 159 922,93 | 340 364,92 | 35 336,90 | 809 956,91 |
| 137 | ул. Солнечная, д. 30 | 1 900 544,42 |  |  | 241 244,47 | 496 326,38 | 102 437,27 | 1 060 536,30 |
| 138 | ул. Солнечная, д. 32 | 1 746 930,70 |  |  |  | 523 730,15 | 107 974,19 | 1 115 226,36 |
| 139 | ул. Солнечная, д. 33 | 2 148 653,80 |  |  |  | 604 337,86 | 185 879,40 | 1 358 436,54 |
| 140 | ул. Солнечная, д. 34 | 1 537 970,48 |  |  | 232 722,26 | 385 471,93 |  | 919 776,29 |
| 141 | ул. Солнечная, д. 35 | 2 152 378,94 |  |  |  | 605 439,84 | 186 212,83 | 1 360 726,27 |
| 142 | ул. Солнечная, д. 37 | 2 128 576,54 |  |  |  | 598 398,44 | 184 082,35 | 1 346 095,75 |
| 143 | ул. Солнечная, д. 39 | 2 152 849,94 |  |  |  | 605 579,18 | 186 254,98 | 1 361 015,78 |
| 144 | ул. Солнечная, д. 43 | 1 609 576,82 |  |  |  |  | 537 730,46 | 1 071 846,36 |
| 145 | ул. Солнечная, д. 45 | 2 256 725,70 |  |  |  | 636 308,45 | 195 552,55 | 1 424 864,70 |
| 146 | ул. Солнечная, д. 47 | 2 131 684,46 |  |  |  | 410 969,76 | 744 608,38 | 976 106,32 |
| 147 | ул. Солнечная, д. 49 | 1 784 504,78 |  |  |  | 535 480,25 | 110 348,29 | 1 138 676,24 |
| 148 | ул. Солнечная, д. 5 | 1 377 704,77 |  |  | 159 409,24 | 339 541,60 | 70 507,73 | 808 246,20 |
| 149 | ул. Солнечная, д. 7 | 1 423 049,74 |  |  | 168 677,51 | 356 172,89 | 55 396,81 | 842 802,53 |
| 150 | ул. Солнечная, д. 9 | 1 931 632,53 |  |  | 202 855,51 | 341 278,87 | 565 353,60 | 822 144,55 |
| Итого по муниципальному образованию | | 195 831 373,53 | 3 020 250,99 | 2 473 990,53 | 13 989 301,39 | 41 921 760,11 | 25 012 482,47 | 109 176 082,83 |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем | | 200 022 164,90 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Сосновоборского городского округа  от 02/10/2019 № 2079  (Приложение № 5) | | | | | | |
| Реестр многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт лифтового оборудования в 2020 году | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  | | | |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | | | Проектные работы |
|
| Ремонт или замена лифтового оборудования | | ТО |
| руб. | ед. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. Ленинградская, д. 30 | 23 259 818,76 | 6 | 22 039 038,00 | 440 780,76 | 780 000,00 |
| 2 | ул. Молодежная, д. 26 | 7 854 407,96 | 2 | 7 445 498,00 | 148 909,96 | 260 000,00 |
| 3 | ул. Молодежная, д. 54 | 3 876 636,46 | 1 | 3 673 173,00 | 73 463,46 | 130 000,00 |
| 4 | ул. Парковая, д. 18 | 15 506 545,84 | 4 | 14 692 692,00 | 293 853,84 | 520 000,00 |
| 5 | ул. Парковая, д. 22 | 3 876 636,46 | 1 | 3 673 173,00 | 73 463,46 | 130 000,00 |
| 6 | ул. Парковая, д. 24 | 15 506 545,84 | 4 | 14 692 692,00 | 293 853,84 | 520 000,00 |
| 7 | ул. Парковая, д. 44 | 11 629 909,38 | 3 | 11 019 519,00 | 220 390,38 | 390 000,00 |
| 8 | ул. Сибирская, д. 5 | 4 010 100,40 | 1 | 3 804 020,00 | 76 080,40 | 130 000,00 |
| 9 | ул. Солнечная, д. 23а | 3 876 636,46 | 1 | 3 673 173,00 | 73 463,46 | 130 000,00 |
| Итого по муниципальному образованию | | 89 397 237,56 | 23 | 84 712 978,00 | 1 694 259,56 | 2 990 000,00 |
| Итого по муниципальному образованию со строительным контролем | | 91 310 338,44 |  |  |  |  |